深圳市深航货运有限公司

| 发文单位：深圳市深航货运有限公司 | Tel:0755-29982311 Fax:0755-29982596 |
| --- | --- |

| 收文单位： 收 信 人： | Tel: Fax: Email： 日期： 年 月 日 页数： （包括此页在内） |
| --- | --- |

竞争性谈判邀请函

尊敬的先生/女士：

本公司拟就深圳市深航货运有限公司以下项目进行竞争性谈判：

深圳市深航货运有限公司《深航国际订舱系统新增宽体机板箱操作功能》项目，实施地点在深圳深航基地内，兹邀请贵公司就该项目进行竞争性谈判采购。项目详情和谈判要求见后附材料。

一、采购项目编号：SZACTP2018004

二、采购项目名称：深圳市深航货运有限公司《深航国际订舱系统新增宽体机板箱操作功能》项目

三、谈判响应文件递交截止时点：2018年06月13日09时30分

四、谈判响应文件递交地点：深圳宝安国际机场深圳航空有限公司综合保障楼一号楼322室

五、谈判时间：2018年06月13日09时30分

六、谈判地点：深圳宝安国际机场深圳航空有限公司综合保障楼一号楼

联系部门：深圳市深航货运有限公司

联系人：周伟伟

联系地址：深圳宝安国际机场深圳航空有限公司综合保障楼一号楼322室 (邮编:518128)

传真：+86 755 29982596

电话：+86 755 29982311

Email：zhouweiwei@shenzhenair.com

此致!

深圳市深航货运有限公司

深航货运有限公司

《深航国际订舱系统新增宽体机板箱操作功能》

项目竞争性谈判文件

编制单位：	深圳市深航货运有限公司

地址：	   广东省深圳市宝安国际机场航站四路

邮码：     518128

电话：     0755-29982311

传真：     0755-29982596

E-mail：   zhouweiwei@shenzhenair.com

编制日期：	 2018 年 05 月

# 目录

目录	3

第一部分 供应商须知	4

1、项目报名条件及判定标准	4

2、供应商须知	4

3、谈判文件的构成	5

4、竞争性谈判文件编制要求	5

5、报价要求	5

第二部分 谈判项目需求说明	6

1、目的	6

2、业务背景	6

3、业务需求	7

3.1功能模块1——《ULD Management》-Container Maintenance	8

3.2功能模块2——《ULD Management》-Container Information	8

3.3功能模块3——《ULD Management》-Container Contents	9

3.4功能模块4——《ULD Management》-Load Container	10

3.5功能模块5——《ULD Management》-Flight Completion	11

3.6功能模块6——《ULD Management》-Container History	11

3.7功能模块7——《ULD Management》-Work Order List	12

3.8功能模块8——《ULD Management》-Flight Manifest	12

3.9功能模块9——《ULD Management》-ULD Booking	13

3.10功能模块10——《FINACIAL management》-freight rate maintenance	14

第三部分 部分重要合同条款	14

第四部分 附件	18

供应商承诺书	18

供应商关于资格的声明函	19

报价表前言	20

报价表格式	22

法人代表授权书	23

编号：SZACTP2018004

深航货运有限公司

《深航国际订舱系统新增宽体机板箱操作功能》

项目竞争性谈判文件

深圳市深航货运有限公司（谈判方），诚邀合格供应商方参与此次《深航国际订舱系统新增宽体机板箱操作功能》项目的竞争性谈判。

第一部分 供应商须知

# 1、项目报名条件及判定标准

- 不在国航、深航及深航货运有限公司供应商黑名单之列。

# 2、供应商须知

（一）供应商代表在递交竞争性谈判文件时，报价文件包括如下材料且需要单独密封提交（所有资料须加盖公司公章）：

*1、工商营业执照复印件；(如工商营业执照无注册资金信息，则还须提供含有官网地址链接和公司注册资金信息的网站截图，截图要求加盖单位的公章，公章名称要求同供应商单位名称完全一致。)

*2、法定代表人身份证复印件；

*3、供应商方代表授权委托书，被授权人身份证复印件；

*4、报名条件中要求的相关合同复印件（合同复印件必须包括合同首页、合同总金额页和签字盖章页，开标现场验完整原件）;

*5、经过审计的近三年财务报表。

其中带*号的为必须提供的资料，提供不全或不满足要求者不能参与竞争性谈判。

# 3、谈判文件的构成

1）谈判邀请函

2）项目需求说明

3) 供应商须知

4) 合同重要条款

5) 竞争性谈判响应文件（附件）

# 4、竞争性谈判文件编制要求

（一）供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

（二）供应商提交的谈判响应文件及其与招标采购单位就有关谈

判的所有来往函电均应使用中文。

（三）竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

（四）如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

# 5、报价要求

（一）无论谈判过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，供应商方在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

（二）谈判报价应包含本项目建设可能需要的所有的成本，提供发票为“增值税专用发票”，必须注明增值税税点、税金及不含税价格。

（三）供应商方应按项目实施功能模块分别填写价格表，应将所有涉及到的项目建设相关成本列出。

第二部分 谈判项目需求说明

# 1、目的

在国际订舱系统里，新增宽体机板箱操作功能，实现在深航国际订舱系统中可以对宽体机板箱进行相应的信息维护、录入以及查询。

# 2、业务背景

2018年，深航计划旗下宽体机试飞国际航线，宽体机货运业务中涉及板箱操作。目前，深航国际订舱系统主要是针对窄体机相关散货订舱及批舱等功能设计，系统对于宽体机板箱操作这一模块还是一片空白，没有相应功能针对板箱信息进行维护、录入和查询。

如此，无论对代理人、吨控或者销售来说，都不能对板箱以及板箱上的货物进行及时有效了解和把控，急需一业务系统填补此项功能的空白

# 3、业务需求

【整体业务流程图】

说明：在目前的深航国际订舱系统的菜单界面中的Space Management和Repports and Records之间新增一个新的菜单项ULD Management，在改菜单下面分别设立了10个子菜单：1、Container Maintenance；2、Container Information；3、Container Contents；4、Load Container；5、Flight Completion；6、 Container History;  7、Work Order List;8、Flight Manifest； 9、ULD Booking在Financial management 下的Freight Rate Maintenance 增加板箱运价查询模块。

## 3.1功能模块1——《ULD Management》-Container Maintenance

### 3.1.1业务功能描述

【对业务功能的具体描述】

该功能主要是用来创建和维护新的板箱的。包括板箱号、航空公司二字代码、板箱总重（等于板箱可用载量+板箱空重）、板箱总体积（板箱可用的总体积）、板箱重量（板箱空重）、板箱状态（available/unavailable/damaged）（可用、不可用、损坏）、创建时间、备注等。

### 3.1.2业务流程

【功能模块业务的流程图】

板箱号维护

板箱数据维护

板箱状态维护

备注以及板箱生成

### 3.1.3业务相关计算公式

【业务相关计算公式】

Total Weight=CTNR Weight+Max Load（总重量= CTNR重量+最大负荷）

## 3.2功能模块2——《ULD Management》-Container Information

### 3.2.1业务功能描述

【对业务功能的具体描述】

该功能主要是用于查询板箱基本信息。

### 3.2.2业务流程

【功能模块业务的流程图】

板箱号检索及板箱状态

板箱数据显示

板箱离港信息显示及更新

### 3.2.3业务相关计算公式

【业务相关计算公式】

AVBL Weight= Total Weight- CTNR Weight- Cargo Weight

AVBL Vol= Total Vol- Cargo Vol

- AVBL重量=总重量 - CTNR重量 - 货物重量

AVBL Vol = Total Vol- Cargo Vol

## 3.3功能模块3——《ULD Management》-Container Contents

### 3.3.1业务功能描述

【对业务功能的具体描述】

该功能主要是用于查询相应板箱里面所装载的每一票货物的信息。板箱内货物包含的代理人编码、票号、对应票号的目的站信息、对应票号的重量信息（包含实际重量和计费重量）、分批标示和溢出标示等信息。

### 3.3.2业务流程

【功能模块业务的流程图】

板箱号检索及板箱状态

板箱货物数据显示

板箱离港信息显示

### 3.3.3业务相关计算公式

无

## 3.4功能模块4——《ULD Management》-Load Container

### 3.4.1业务功能描述

【对业务功能的具体描述】

该功能用于根据配载给的板箱清单，在系统里面把每一票货装进相应的箱里面去

### 3.4.2业务流程

【功能模块业务的流程图】

板箱号检索

散仓或者集装器选择

货物相关订舱数据显示

货物相关订舱数据显示

装板箱栏

散仓及板箱货物信息统计

### 3.4.3业务相关计算公式

无

## 3.5功能模块5——《ULD Management》-Flight Completion

### 3.5.1业务功能描述

【对业务功能的具体描述】

该功能主要是对航班板箱的操作进行一个完结，表示该航班上所有的板箱操作已经完成。

3.5.2业务流程

【功能模块业务的流程图】

录入航班及日期

勾选相应航班状态

### 3.5.3业务相关计算公式

无

## 3.6功能模块6——《ULD Management》-Container History

### 3.6.1业务功能描述

【对业务功能的具体描述】

该功能主要是用来记录板箱历史记录的。当航班释放后，该界面就会自动记录相应的板箱信息。

对于相应回程航班，可以通过解析电报或者邮件来填充相关的板箱信息。

3.6.2业务流程

【功能模块业务的流程图】

板箱号检索

板箱历史信息显示

### 3.6.3业务相关计算公式

无

## 3.7功能模块7——《ULD Management》-Work Order List

### 3.7.1业务功能描述

【对业务功能的具体描述】

该界面主要用于存放被从航班上拉下来的货物或者板箱。在该界面可以重新给板箱或者散仓货物安排航班。

3.7.2业务流程

【功能模块业务的流程图】

板箱号或者单号检索

板箱或者单号信息显示

航班信息操作

### 3.7.3业务相关计算公式

无

## 3.8功能模块8——《ULD Management》-Flight Manifest

### 3.8.1业务功能描述

【对业务功能的具体描述】

该界面主要用于显示航班舱单的，上面包括相应的板箱清单还有散货清单。

### 3.8.2业务流程

【功能模块业务的流程图】

航班号检索

航班舱单信息显示

### 3.8.3业务相关计算公式

【业务相关计算公式】

无

## 3.9功能模块9——《ULD Management》-ULD Booking

### 3.9.1业务功能描述

【对业务功能的具体描述】

该界面主要用于实现代理人使用板箱直接进行订舱。

### 3.9.2业务流程

【功能模块业务的流程图】

航班号检索

航班舱单信息显示

板箱订舱

### 3.9.3业务相关计算公式

【业务相关计算公式】

无

## 3.10功能模块10——《FINACIAL management》-freight rate maintenance

### 3.10.1业务功能描述

实现板箱货运价的导入、查询和系统运算。因板箱货销售政策与现行散货有较大差异，原版本模式无法满足，进行功能模式的更新以满足板箱货物运价的匹配和计算。需满足实际业务需求，参考国航业务流程，运价应包含4个部分：基础板费，超基重收费，溢出部分收费以及中转收费。其中中转运价需满足到航站目的站-实际目的站的限定格式。

3.10.2业务流程

板箱货运价维护

板箱货运价识别

系统对板箱货运价查询

系统提取运价，分项计算

计算整合

### 3.10.3业务相关计算公式及计算逻辑

整板收费=固定板价+超基重*超基重运价

板单价=整板收费/总板重

板内某票应收=板单价*该票毛重+溢出收费*溢出计重+中转运价*计重+运单费

- 第三部分 部分重要合同条款

- 服务要求：供应商（乙方）应保证按照表述技术文件描述提供相应服务。本合同为包干合同，甲方的方案不表示一定准确，但需要满足甲方的各项功能需求，如果由于乙方原因照成不能满足施工需求由乙方负责。

- 项目工期：项目应按双方确认时间完成所有开发、测试和初步验收。

- 付款方式：

- 合同签订后15个工作日内支付30%，

- 项目第一阶段验收（用户测试通过）后15个工作日支付30%,

- 项目整体验收（试运行结束）后15个工作日支付30%,

- 剩余10%作为质量保证金，在验收满一年后15个工作日内支付。

- 项目经理及项目建设团队核心成员约定：

1、本合同约定乙方的项目经理为XXX，联系方式为：XXXX

□技术负责人：XXX，联系方式：XXX

2、本合同约定甲方的项目经理为XXX，联系方式为：XXXX

乙方不得无故更换本项目的任何人员，若确需更换必须提前14日征得甲方书面同意；即使甲方同意更换，甲方仍有权视为乙方违约并对乙方处以如下罚款(甲方主动要求撤换的除外)：更换合同规定的项目经理及技术负责人罚款人民币10000元/人次。如乙方未经甲方事先同意，擅自更换（包括视为擅自更换）本合同任何人员，甲方有权按上述标准的两倍对乙方处以罚款。

- 本合同及执行本合同有关的一切争议，由双方友好协商解决，如果协商不能解决，则因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请深圳仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

- 违约责任：

1、本项目采取资格后审的方式，若后期实施过程中甲方查验乙方在谈判过程中，提供的所有证明文件存在弄虚作假行为，甲方有权解除合同，并对乙方进行不低于合同金额20%的处罚，乙方需返还甲方已付研究开发费用（不包含违约金）。

2、在本合同执行过程中，乙方未能按项目计划在约定时间内完成项目阶段任务，或提交研发成果的法律权利状态、质量和功能等不符合本合同的具体约定，乙方应当提前做出书面解释，经甲方认可，工期可做适当顺延；若甲方不能认可，乙方应承担责任。每逾期一日（自然日），应向甲方支付合同总额的5‰违约金，违约金总额累计不超过合同总额的10%，逾期超过20个工作日以上，乙方有权中止执行合同条款，由此产生的不利后果由甲方承担。

3、项目经过两次验收仍达不到本合同的要求，验收不合格且系统无法正常运行的，甲方有权终止协议。由此产生的不利后果由乙方承担，乙方应向甲方支付合同总款10%的违约金，同时甲方不再支付本期及后续款项。乙方应在甲方销毁乙方提交的本合同项下全部项目成果后，将费用返还甲方（不含违约金），甲方应盖章签署相应的销毁声明。

4、乙方未为甲方项目要求提供有关技术服务的，甲方有权要求乙方立即履行相关义务或采取有效的补救措施。每逾期一日，应向甲方支付合同总额的1%违约金，违约金总额累计不超过合同总额的10%。

若项目执行中，乙方出现上述违约行为，如果情况特别严重，除罚款外甲方有权将乙方列为供应商黑名单。

- 乙方保证本项目中所使用的所有软件没有侵犯任何第三方的版权或其它合法权益。否则，引起的版权纠纷由乙方负责。

第四部分 附件

附件一：

# 供应商承诺书

致：深圳市深航货运有限公司

很荣幸能参与本项目的竞争性谈判

我代表    （供应商名称）  作为贵公司     年度     项目的供应商，在此作如下承诺：

（一）完全理解和接受竞争性谈判文件的所有规定和要求。

（二）若中选，我方将按照竞争性谈判文件的具体规定与贵公司签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同中物资质量问题，我方一定尽快解决，并承担相应的经济责任。

（三）在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按竞争性谈判文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

（四）若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

（五）不得将竞争性谈判相关信息泄露给第三方，否则应承担相应违约责任并赔偿由此造成的损失。此项保密义务在协议终止后仍然有效。

被授权人（签字）：

公司公章：

日期：

附件二：

# 供应商关于资格的声明函

致：深圳市深航货运有限公司

我公司愿意针对本项目进行竞争性谈判。竞争性谈判文件中所有关于我方资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的、完整的，若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

被授权人（签字）：

公司公章：

日期：

附件三：

# 报价表前言

（一）综述 （根据谈判标准的不同，可进行适当修改）

根据竞争性谈判格式、技术规范、技术资料、图纸填写报价表。

报价表中设定的每项和填入的报价，除非合同中另有规定，都将被认为覆盖了供应商为执行合同所需的所有成本和费用。

就合同中描述的但在报价表中没有相应明确列出的项目和成本将不予支付，并且被认为已包含在报价表的其他价格之中。

如果供应商对每项的范围不清楚或不确定，应根据竞争性谈判文件的谈判须知在投递竞争性谈判文件之前寻求澄清。

（二）货币

无论所需的货币是人民币或外国货币，报价表中价格应报人民币，公开价格除外。

（三）表格的完成

报价数据应清晰易见。

（四）错误

如果报价表中各栏单价与总价不一致，应以单价为准，总价应予以纠正。

如果数字与文字报价有出入，应以文字报价为准。

（五）空白项目

供应商应对报价表中每项进行报价，并且没有报价的项目应填写“包括”字样。 报价表的总价应在谈判格式的条款中提供。供应商方在报价部分的任何项目中没有填入价格或者“包括”的文字应被认为没有并且已经包含在总价之中。

（六）提交项目的支付

关于供应商方提交规定的设计和其他有关提交物品以及履行技术规范中描述的义务的支付项目已包含在报价表中。要求供应商方提交的工作项目，但在报价表中没有描述，应被认为包含在已描述的项目之中并且不再另行或追加支付。

（七） 其他资料和明细价格

为了支付或分期支付、变更评定、索赔评估以及其他此类目的的任何合理要求，供应商方应当提供给谈判方报价表中的任何分项价格或总包价的明细价格。

（八）一致性确认

我们确认是根据上述要求完成报价表。

被授权人（签字）：

公司公章：

日期：

附件四：

# 报价表格式

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币） | 税率 | 税金 | 小计（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（含税金、施工费、培训费、售后服务费等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票种类（增值税专用发票、税率、其他） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）所有价格均用人民币（RMB）表示。项目总价为含税价，发票为增值税专用发票。

- 如果单价与总价不符时，则以单价为准。

- 报价应按报价表前言规定进行。

- 税率（税点）、发票种类为必填项。

- 包含的外购第三方产品须在表格中列明。

被授权人（签字）：

公司公章：

日期：

附件五：

# 法人代表授权书

本授权书声明：注册于____________的_________________________公司______________________（法人代表名称、职务）代表本公司授权_______________________________为本公司的合法代理人，就《深圳市深航货运有限公司           项目》竞争性谈判文件及合同的执行、完成、售后服务等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

被授权人签字：

见证人签字：

公司公章：